## Slide 1
Q4季度项目回顾
2025年第四季度工作总结与复盘
汇报人：王芳 日期：2026-07-30

## Slide 2
季度目标达成概览
▸ 知识库平台V2.0按期上线，覆盖用户数突破8000人
▸ RAG问答准确率达到87%，超额完成85%的目标
▸ 系统可用性99.95%，全年无P0级生产事故
▸ 团队交付需求42个，需求按时交付率91%

## Slide 3
重点项目进展
▸ 智能搜索升级：上线语义搜索与意图识别，搜索点击率提升28%
▸ 知识图谱一期：完成10万实体节点构建与可视化展示
▸ 多模态支持：实现图片、PDF、表格的自动解析与检索
▸ 权限体系重构：细粒度RBAC模型落地，支持部门级数据隔离

## Slide 4
关键指标数据
▸ 日活用户（DAU）从1200增长至2100，环比增长75%
▸ 平均检索响应时间从800ms优化至350ms
▸ 知识文档总量新增1.2万篇，总量达3.8万篇
▸ 用户满意度调研评分4.4分（满分5分），较Q3提升0.3分

## Slide 5
经验与不足
▸ 亮点：敏捷迭代节奏稳定，跨团队协作机制有效运转
▸ 不足：部分需求前期调研不充分，导致开发中频繁变更
▸ 不足：自动化测试覆盖偏低，回归测试依赖人工
▸ 改进：建立需求准入评审制度，引入质量门禁指标

## Slide 6
下季度规划
▸ 推进知识图谱二期，支持实体推理与智能推荐
▸ 上线移动端应用，拓展碎片化知识消费场景
▸ 建设A/B测试平台，驱动产品数据化决策
▸ 加强团队能力建设，组织RAG与大模型专项培训