## Slide 1
新功能需求评审
知识库平台V2.1需求讨论
汇报人：刘洋 日期：2026-07-30

## Slide 2
需求背景与目标
▸ 用户反馈知识录入效率低，亟需批量导入与智能标注能力
▸ 业务部门要求支持知识关联推荐，提升知识发现率
▸ 目标：知识录入效率提升50%，知识关联点击率达到20%
▸ 预计V2.1版本于下月15日进入开发，次月初发布

## Slide 3
需求一：批量导入与智能标注
▸ 支持Excel、Word、PDF批量上传，单次上限500份文档
▸ 自动识别文档类型与分类，AI辅助生成标签与摘要
▸ 导入过程支持断点续传与失败重试，提供导入报告
▸ 支持自定义模板映射，适配不同部门的知识结构

## Slide 4
需求二：知识关联推荐
▸ 基于知识图谱与用户行为，实现相关知识智能推荐
▸ 文档详情页展示关联文档、关联实体与关联问答
▸ 支持协同过滤与内容相似度双路召回，人工配置权重
▸ 提供推荐效果看板，监控点击率与转化率指标

## Slide 5
需求三：多轮对话增强
▸ 支持上下文记忆，实现追问与多轮深入对话
▸ 对话中可动态切换知识范围，限定检索域
▸ 支持对话导出与分享，沉淀为知识卡片
▸ 引入意图槽位填充，引导用户提供完整信息

## Slide 6
评审结论与待办
▸ 批量导入与智能标注需求通过，优先级P0
▸ 知识关联推荐通过，需补充推荐算法详细设计文档
▸ 多轮对话增强拆分至V2.2，先做上下文记忆最小可用版
▸ 各方需在3个工作日内确认PRD终稿，启动技术方案评审