## Slide 1
团队敏捷开发实践分享
Scrum与看板融合的落地经验
汇报人：赵敏 日期：2026-07-30

## Slide 2
敏捷转型的背景
▸ 传统瀑布模式交付周期长，需求响应慢，难以适应快速变化
▸ 团队协作信息不透明，风险暴露滞后
▸ 2024年启动敏捷转型，采用Scrum框架为主、看板为辅
▸ 目标：缩短交付周期、提升团队协作与持续改进能力

## Slide 3
Scrum实践要点
▸ 两周一个Sprint，Sprint Planning明确迭代目标与范围
▸ 每日站会15分钟，聚焦昨天、今天、阻碍三个问题
▸ Sprint Review向产品方演示成果，获取即时反馈
▸ Sprint Retrospective复盘改进，落实Action Item

## Slide 4
看板可视化与限流
▸ 看板分To Do、Doing、Review、Done四列，流转可视化
▸ 设置WIP（在制品）限制，Doing列上限4个任务
▸ 通过累积流图（CFD）识别瓶颈，优化流动效率
▸ Lead Time与Cycle Time双指标监控交付速度

## Slide 5
工具链与自动化
▸ Jira管理需求与缺陷，关联GitLab代码提交记录
▸ CI/CD流水线自动构建、测试、部署，每日可发布多次
▸ Confluence沉淀会议纪要与设计文档，知识资产化
▸ 集成飞书机器人，自动推送构建状态与告警

## Slide 6
成效与持续改进
▸ 需求平均交付周期从21天缩短至9天
▸ 团队速率（Velocity）稳定在45至50故事点每迭代
▸ 缺陷逃逸率下降30%，线上问题明显减少
▸ 下一步：探索敏捷度量体系，引入DORA指标量化效能