## Slide 1
项目里程碑总结
知识图谱项目阶段成果回顾
汇报人：高翔 日期：2026-07-30

## Slide 2
项目概述
▸ 项目目标：构建企业知识图谱，支撑智能搜索与问答
▸ 项目周期：2025年3月启动，计划12月完成一期交付
▸ 团队规模：8人（2算法加3后端加1前端加1产品加1测试）
▸ 预算：80万元，含人力、算力与第三方服务

## Slide 3
里程碑一：本体设计与数据准备（3至4月）
▸ 完成核心本体设计：6类实体、15种关系、40余属性
▸ 梳理知识源：对接文档库、HR系统、项目管理系统
▸ 构建标注数据集5000条，用于模型训练与评估
▸ 交付物：本体设计文档、数据源接入方案

## Slide 4
里程碑二：知识抽取与融合（5至7月）
▸ 实体识别F1值达到0.89，关系抽取F1值达到0.82
▸ 完成实体对齐与消歧，合并冲突实体1200个
▸ 知识图谱包含12万实体节点与35万关系边
▸ 交付物：抽取模型、融合规则库、质量评估报告

## Slide 5
里程碑三：平台开发与集成（8至10月）
▸ 完成图谱存储（Neo4j）与查询API开发
▸ 集成可视化探索界面，支持图谱交互浏览
▸ 对接RAG问答系统，上线GraphRAG能力
▸ 交付物：图谱平台、API文档、用户手册

## Slide 6
里程碑四：上线与优化（11至12月）
▸ 完成灰度发布，首批覆盖研发与产品部门
▸ 收集用户反馈，优化图谱质量与查询性能
▸ 建立增量更新机制，支持知识自动入图
▸ 总结：项目按期交付，知识问答准确率提升8个百分点